УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Кейс 02 «Космос как инфраструктура»

Межрегиональный портфель космических сервисов общего пользования

Итоговый портфель команды: FIRE-A + ENV-A + AGRI-B + TRANS-B. Расчётная версия кейса: 1.1. Состояние материалов команды: 12.09.2026.

КосмоХакатон 2026

12 сентября 2026 г.

# 1. Управленческое решение

Задача кейса — выбрать при ограниченном бюджете портфель космических сервисов, обосновать его экономику и порядок реализации, а затем проверить устойчивость решения при сокращении бюджета. Команда не разрабатывает сами космические сервисы: программный инструмент служит для расчёта портфеля, проверки ограничений и сравнения сценариев.

В качестве итогового выбран портфель FIRE-A + ENV-A + AGRI-B + TRANS-B: мониторинг лесных пожаров в Сибири, экологический мониторинг Волго-Каспийского региона, аграрная аналитика для Юга и транспортный мониторинг для Центрального территориального архетипа. FIRE и ENV работают в режиме A и образуют два обязательных public core; AGRI и TRANS работают в режиме B, где сохраняется якорная публичная компонента и одновременно выше коммерческий денежный поток.

В базовом сценарии стартовые затраты составляют 1 140 млн руб., ежегодный OPEX — 313 млн руб., модельные денежные поступления — 370,5 млн руб./год, общественная ценность — 1 289 млн руб./год по шкале кейса, K_cash — 1,1837. Портфель проходит все девять формализованных ограничений. В официальном STRESS лимит c0 снижается с 1 300 до 1 180 млн руб.; состав портфеля сохраняется, запас по c0 составляет 40 млн руб.

Выбор сделан не по одному показателю. Команда использует weighted MCDA как инструмент поддержки решения, а не как автоматический выбор портфеля. Ranking строится по всем 143 комбинациям, которые проходят официальный STRESS; min-max нормализация выполняется на том же множестве. При финальных весах FINAL получает score 0,725 и занимает 3-е место из 143, но входит во фронт Парето по общественной ценности, c0 и K_cash. Итоговый выбор является управленческим: режимы B для AGRI и TRANS сохраняют более высокий общественный показатель и более широкий гибридный публично-коммерческий слой по сравнению с математическими лидерами на режимах C.

| Показатель | BASE / факт | Требование | Запас |
| --- | --- | --- | --- |
| c0 | 1 140 млн руб. | ≤ 1 300 | 160 |
| OPEX | 313 млн руб./год | ≤ 360 | 47 |
| vpub | 1 289 млн руб./год | ≥ 1 000 | 289 |
| K_cash | 1,1837 | ≥ 0,6 | 0,5837 |
| t_rep | 0,73 | ≥ 0,63 | 0,10 |
| Public core | 2 | ≥ 2 | 0 |

# 2. Исходная ситуация и потребности пользователей

Исходные материалы кейса задают восемь сервисных лотов, их территориальные архетипы, технологические группы, базовые экономические параметры и режимы доступа A/B/C. Числа синтетические и используются как условия задачи; команда их не заменяет собственными оценками. Собственная работа команды начинается с интерпретации потребности, роли пользователя, схемы доступа, финансирования, рисков и механизма выбора портфеля.

Общая логика выбранных сервисов — раннее получение аналитического сигнала и приоритизация проверки. Сервис не заменяет реагирование, инспекцию, ремонт или решение пользователя. Он сокращает время до управленческого действия и делает распределение ограниченных ресурсов более адресным. Поэтому общественный эффект отделён от денежного потока и не приписывается сервису автоматически.

| Лот | Проблема и пользователь | Действие с помощью сервиса | Проверяемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRE-A | Сибирь: большая территория и риск позднего обнаружения. Лесные и диспетчерские службы, службы ЧС. | Проверить потенциальный очаг и назначить приоритет реагирования. | Медианное время от сигнала до проверки (журнал сервиса/диспетчерской); доля подтверждённых сигналов (акты проверки). |
| ENV-A | Волго-Каспийский регион: большая территория контроля при ограниченном ресурсе инспекций. Природоохранные органы. | Выделить зону риска и назначить наземную проверку. | Время от аномалии до решения о проверке (журналы сервиса/инспекций); доля подтверждённых сигналов (акты проверок). |
| AGRI-B | Юг: неоднородное состояние полей и высокая цена позднего обнаружения отклонений. Хозяйства и органы АПК. | Выбрать участок для обследования или обработки. | Доля подключённой площади с актуальными данными (реестр участков/каталог наблюдений); активные организации-пользователи (система доступа/договоры). |
| TRANS-B | Центр: большое число маршрутов и объектов, разрозненные данные. Транспортные органы и операторы. | Назначить проверку объекта или изменить план эксплуатации. | Доля подключённых маршрутов и объектов (реестр объектов); время от сигнала до решения оператора (журнал действий). |

Отраслевые основания по выбранным и отклонённым сервисам. FIRE: Маглинец и др. (2024) показывают автоматическое обнаружение лесных пожаров по данным «Арктики-М» свёрточной нейросетевой моделью с точностью 98 % на данных 2024 года; Долматов и др. (2023) оценивают ежегодный ущерб от лесных пожаров в России более чем в 11 млрд руб. и отмечают, что сотовая связь доступна не далее 30–50 км от крупных населённых пунктов, поэтому космический мониторинг и автономные каналы связи дополняют друг друга. ENV и оценка общественной пользы: Virapongse и др. (2020) формулируют десять правил повышения общественной ценности наблюдений Земли и показывают, что ценность возникает не у данных как таковых, а в цепочке до решения пользователя; это основание для того, чтобы vpub и cash в записке не складывались. AGRI: Sishodia и др. (2020) обобщают применение ДЗЗ в точном земледелии как способ оптимизировать вносимые ресурсы. TRANS: Kyriou и др. (2023) обобщают подходы ДЗЗ к мониторингу дорог, железных дорог, мостов, плотин и зданий; Нощенко и Пережогин (2010) описывают методы SAR, InSAR и D-InSAR для оценки деформаций земной поверхности. Отклонённые кандидаты: Munawar и др. (2022) показывают, что оптические данные для прогноза паводков сильно зависят от облачности, тумана и дождя, тогда как радарные данные сохраняют наблюдаемость (FLOOD); Wang и др. (2022) обобщают ключевые технологии контроля космической обстановки (SSA). Рыночный контекст: Кравченко (2024) отмечает недостаточное законодательное сопровождение рынка данных ДЗЗ в России и потребность в нормах, гарантирующих достоверность и неизменность данных.

Предполагаемые публичные плательщики (МЧС, Минприроды, Минсельхоз, Росавтодор для дорожной части TRANS) являются гипотезами команды и результатом консультации с трекером, а не подтверждёнными заказчиками. В документе они не рассматриваются как заключённые договоры.

# 3. Экономико-математическая модель

## 3.1. Исходные данные и расчётный контур

Расчёт использует неизменённые файлы организаторов: data/lots.csv, data/access_modes.csv и config/case_config.json. Единственный источник формул и девяти формальных проверок — src/kosmo, сверенный с case_core.py на всех 5 670 комбинациях; исходные файлы защищены контрольными хэшами. app/backend является тонким слоем и собственных формул не содержит; показатель «операционный баланс» также передаётся из метрики движка, а не пересчитывается на фронтенде. Для многопоточного HTTP-сервера payload строится на копиях записей, чтобы параллельные запросы с разными настройками S2-фильтра не меняли общий кэш. Регрессионный тест закрывает этот сценарий. Отдельный clean-run из свежего клона подтвердил 383 теста (346 движка + 37 app/tests), запуск CLI и сервера, а также совпадение ключевых показателей FINAL между интерфейсом, CLI и results/. Выгрузка results/ делается только из командной строки (python -m kosmo export или python app/build.py --export) одной функцией export_bundle; интерфейс results/ не пишет; произвольные комбинации из конструктора выгружаются отдельно и не затирают результаты FINAL. Интерфейс показывает лимит c0 активного сценария, все девять ограничений с фактом, порогом и запасом, а исследовательский robustness-скрипт использует тот же kosmo-backed расчётный контур. Дополнительно интерфейс проверен на адаптивность на ширинах 1440, 1024, 768 и 400 px: на всех 15 вкладках отсутствует горизонтальная прокрутка страницы; широкие таблицы прокручиваются внутри карточек. Десктопные контрольные скриншоты при этом не изменились.

По каждому выбранному лоту базовые параметры умножаются на коэффициенты выбранного режима. Итоговые денежные поступления складываются из якорной и коммерческой компонент. Формулы:

c0 = c0_base × k_c0 OPEX = OPEX_base × k_opex vpub = vpub_base × k_vpub cash = anchor_cash_base × k_anchor + commercial_cash_base × k_commercial opex_gap = OPEX − cash K_cash = cash_portfolio / OPEX_portfolio

Для портфеля c0, OPEX, vpub и cash суммируются. t_rep, readiness, resilience и scale рассчитываются как средние по четырём лотам. Отдельно считаются число территориальных архетипов среди нефедеральных лотов, число технологических групп и число лотов с public_core=true.

## 3.2. Ограничения кейса

| Ограничение | Условие |
| --- | --- |
| Состав | ровно 4 уникальных лота |
| Территории | не менее 3 территориальных архетипов |
| Технологические группы | не менее 2 |
| Public core | не менее 2 лотов |
| c0 BASE | не более 1 300 млн руб. |
| c0 STRESS | не более 1 180 млн руб. |
| OPEX | не более 360 млн руб./год |
| vpub | не менее 1 000 млн руб./год |
| K_cash | не менее 0,6 |
| t_rep | не менее 0,63 |

## 3.3. Модель выбора

После проверки формальных ограничений команда сравнивает все 143 STRESS-допустимые комбинации методом weighted sum с min-max нормализацией. Вес общественной ценности равен 0,30; c0 и K_cash — по 0,15; readiness, resilience, scale и запас по c0 в STRESS — по 0,10. Для критерия «больше — лучше» используется z = (x − min)/(max − min), для «меньше — лучше» — z = 1 − (x − min)/(max − min); итоговый score — взвешенная сумма нормированных критериев.

MCDA используется как советник: она показывает положение допустимых портфелей и цену компромиссов, но не заменяет управленческое решение. FINAL не объявляется математическим top-1. При финальных весах он получает score 0,725 и занимает 3-е место из 143. При изменении каждого веса по отдельности на ±20% FINAL занимает места 2–5 и ни в одном таком прогоне не становится первым. В 3 000 случайных векторах весов (seed=1) FINAL занимает первое место в 8,4% случаев, медианное место — 14, в топ-3 он входит в 13% случаев. Дополнительный сценарий S2 «commercial cash = 0» используется только как анализ чувствительности команды, а не как официальный фильтр или условие организаторов.

## 3.4. Что модель не учитывает

Канонический движок не считает дисконтирование, NPV/IRR, налоги, стоимость капитала, помесячную ликвидность, вероятностный спрос, SLA, стоимость смены поставщика и многолетний горизонт. Эти вопросы вынесены в отдельные допущения команды. Эксплуатационная архитектура с REST API, журналом доступа, историей событий, source_updated_at, confidence и контрольным набором поставщика описана как целевая, но не реализована в расчётном движке.

# 4. Сравнение альтернатив и выбор портфеля

Для содержательного сравнения команда сохраняет управленческий shortlist FINAL, V1–V8, однако место и score определяются по полному множеству 143 STRESS-допустимых комбинаций. Математические лидеры V7 и V8 добавлены в сравнение отдельно, чтобы не скрывать варианты, которые модель оценивает выше FINAL. V3 проходит BASE, но нарушает официальный STRESS и поэтому не получает места в STRESS-ranking.

| Вариант | Состав | vpub | c0 | K_cash | Запас STRESS | Score / место | STRESS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V7 | FIRE-A, AGRI-C, TRANS-C, ENV-A | 1 199,0 | 1 129,8 | 1,302 | +50,2 | 0,737 / 1 | PASS |
| V8 | FIRE-A, AGRI-C, TRANS-B, ENV-A | 1 243,0 | 1 134,8 | 1,261 | +45,2 | 0,737 / 2 | PASS |
| FINAL | FIRE-A, ENV-A, AGRI-B, TRANS-B | 1 289,0 | 1 140,0 | 1,184 | +40,0 | 0,725 / 3 | PASS |
| V1 | FIRE-A, AGRI-A, TRANS-A, ENV-A | 1 370,0 | 1 165,5 | 0,902 | +14,5 | 0,583 / 37 | PASS |
| V2 | FLOOD-A, AGRI-A, TRANS-B, ENV-A | 1 370,4 | 1 174,0 | 1,040 | +6,0 | 0,555 / 51 | PASS |
| V5 | FIRE-A, AGRI-B, INFRA-A, TRANS-B | 1 229,0 | 1 171,5 | 1,180 | +8,5 | 0,473 / 77 | PASS |
| V6 | AGRI-A, INFRA-A, TRANS-A, ENV-A | 1 110,0 | 1 155,0 | 0,909 | +25,0 | 0,436 / 90 | PASS |
| V4 | AGRI-A, TRANS-A, ENV-A, SSA-A | 1 150,0 | 1 176,0 | 0,892 | +4,0 | 0,294 / 131 | PASS |
| V3 | FIRE-A, FLOOD-A, TRANS-A, ENV-A | 1 740,0 | 1 249,5 | 0,967 | −69,5 | без места | FAIL |

Математический лидер V7 (FIRE-A + AGRI-C + TRANS-C + ENV-A) имеет score около 0,737, более низкие c0 и OPEX и более высокий cash, но режимы C уменьшают общественную ценность и якорную компоненту AGRI/TRANS. По сравнению с V7 FINAL требует на 10,2 млн руб. больше c0 и на 7,25 млн руб./год больше OPEX, даёт на 27,5 млн руб./год меньше cash и уменьшает запас STRESS на 10,2 млн руб., но повышает vpub на 90 млн руб./год. V8 является промежуточным компромиссом и также стоит выше FINAL по MCDA, но оставляет AGRI в режиме C.

FINAL выбран как Парето-эффективный управленческий компромисс: режимы B для AGRI/TRANS дают больше общественной ценности, чем C, при положительном операционном балансе +57,5 млн руб./год и запасе STRESS 40 млн руб.; V3 не проходит STRESS.

Аргументация выбора предъявляется в интерфейсе как проверяемая цепочка, а не только как текст записки. Экран «Почему FINAL» показывает, что FINAL — управленческий выбор и 3-е место из 143, не скрывает более высокие по MCDA V7/V8, показывает сравнение выигрышей и потерь и раскладывает score по критериям. Конструктор позволяет собрать произвольный портфель из четырёх уникальных лотов и режимов и пересчитать его через серверный слой на том же движке; вкладка ограничений выводит условие, требование, факт, запас и явную причину FAIL для BASE и STRESS. Сценарий S2 отображается отдельно и подписан как командная диагностика, а не официальный STRESS.

# 5. Базовый сценарий и экономика выбранного портфеля

| Лот | Режим | c0 | OPEX | vpub | Anchor | Commercial | Cash | Баланс OPEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIRE | A | 336 | 89,25 | 560,0 | 75 | 8,75 | 83,75 | −5,5 |
| ENV | A | 294 | 78,75 | 360,0 | 55 | 21,25 | 76,25 | −2,5 |
| AGRI | B | 260 | 75,0 | 188,6 | 24 | 84,0 | 108,0 | +33,0 |
| TRANS | B | 250 | 70,0 | 180,4 | 36 | 66,5 | 102,5 | +32,5 |
| Итого |  | 1 140 | 313,0 | 1 289,0 | 190 | 180,5 | 370,5 | +57,5 |

Денежная устойчивость оценивается на уровне портфеля единого оператора. FIRE и ENV по отдельности имеют годовой разрыв 5,5 и 2,5 млн руб. AGRI и TRANS дают положительный операционный запас 33 и 32,5 млн руб. Соответственно, общий портфельный баланс равен +57,5 млн руб./год. Это не бухгалтерская прибыль и не доказанная коммерческая окупаемость: cash — модельный денежный поток кейса.

Общественная ценность vpub = 1 289 млн руб./год учитывается отдельно от cash. Она выражена в единицах шкалы кейса и не складывается с денежными поступлениями. После запуска фактическая полезность должна проверяться через журналы событий, время до решения, долю подтверждённых сигналов, охват и использование сервиса; конечный предотвращённый ущерб в текущей модели не рассчитывается.

# 6. Финансирование и договорная схема

Так как исходные материалы не назначают плательщика c0, команда приняла схему двух контуров финансирования. Она является управленческим допущением и не меняет канонические расчёты.

| Контур | Лоты | c0 | Предлагаемый инструмент | Логика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетный | FIRE, ENV | 630 млн руб. | Госконтракт на услугу; федеральное/региональное софинансирование. Для FIRE дополнительно рассматривается межрегиональное соглашение. | Public core и низкая коммерческая компонента. |
| Частный / ГЧП | AGRI, TRANS | 510 млн руб. | Соглашение о ГЧП с якорной платой публичного партнёра и коммерческой выручкой. | Положительный годовой операционный поток и платные прикладные функции. |

Предлагаемые якорные плательщики: для FIRE — МЧС, для ENV — Минприроды, для AGRI — Минсельхоз, для дорожной части TRANS — Росавтодор. Это рабочие гипотезы, а не подтверждённые заказчики. Коммерческие пользователи AGRI и TRANS — хозяйства, кооперативы, страховщики, транспортные операторы и перевозчики; для FIRE и ENV коммерческая часть меньше и относится к расширениям, истории, интеграциям и аналитике объектов.

Основания договорной схемы. Kawai и Hanaoka (2025) связывают выбор модели ГЧП с шестью индикаторами — национальные цели, предпочтения в роли государства, регуляторная структура, доступ к капиталу, возможности частного сектора и коммерческий спрос — и на материале США, Японии, Индии и ОАЭ показывают, что модели с высокой автономией частного партнёра возникают только при системном совпадении институциональных, финансовых и рыночных условий. Поэтому автономия частного партнёра предполагается только для AGRI и TRANS, где есть коммерческая компонента, а FIRE и ENV остаются в бюджетном контуре. Takata и Hidaka (2025) описывают тип ГЧП, построенный на двустороннем взаимодействии и совместном создании, что соответствует роли единого оператора. Zancan и др. (2026) разбирают условия выбора закупочных стратегий космическими агентствами. Заварухин и др. (2021) на опыте США и Великобритании указывают на недостаточный уровень высокотехнологичного производства и административные барьеры, поэтому прямой перенос зарубежных механизмов здесь не предполагается. Payson (2026) объединяет рамку экономических благ и Total Economic Value; это основание для раздельного учёта общественной ценности и денежного потока.

Для AGRI и TRANS семилетний аналитический горизонт не возвращает частный c0 простым недисконтированным потоком: AGRI формирует 231 млн руб. против c0 260, TRANS — 227,5 против 250. Поэтому команда принимает как проектное допущение договорный срок ГЧП не менее 10 лет с момента запуска прикладного слоя: при ориентировочном старте в 2029 году — до 2038 года включительно, с опционом продления. За 10 лет простой поток составляет 330 млн руб. для AGRI и 325 млн руб. для TRANS. Налоги, дисконтирование и стоимость капитала не учтены; следовательно, эти числа нельзя трактовать как NPV или доказанную доходность.

## 6.1. Карта участников и потоков

| Участник | Роль | Основной поток / обязательство |
| --- | --- | --- |
| Межрегиональный заказчик | Задаёт цели, каталог сервисов, правила доступа, SLA и порядок смены поставщика. | Формирует требования; утверждает портфель и изменения. |
| Публичные заказчики | Якорные плательщики и принимающие стороны для публичных функций. | Anchor cash; приёмка базового/агрегированного слоя. |
| Единый оператор | Управляет доступом, SLA, журналами, интеграциями и поддержкой. | Получает денежные потоки; оплачивает поставщиков; несёт сквозное обязательство по сервису. |
| Поставщики данных и аналитики | Поставляют данные и обработку по открытым спецификациям. | Оплата по контракту; обязанность экспорта и передачи истории. |
| Коммерческие пользователи | Покупают детальную аналитику своих объектов/территорий и интеграции. | Commercial cash. |
| Региональная принимающая сторона | Проверяет применимость результата и фиксирует действие пользователя. | KPI, обратная связь, подтверждение качества. |

# 7. Режимы доступа и эксплуатационная организация

Содержательная трактовка режимов A и B разработана командой поверх коэффициентов case data. Она не является дополнительной формулой и не меняет расчёт. Для FIRE и ENV режим A означает гарантированный базовый сервис уполномоченным публичным пользователям на срок контракта. Для AGRI и TRANS режим B означает агрегированный слой якорному заказчику и авторизованный доступ организаций к детальной аналитике своих территорий или объектов.

| Лот | Базовый доступ | Дополнительный доступ | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRE-A | Карта событий, время наблюдения, уверенность, статус проверки — уполномоченным органам. | История, интеграции и расширенная аналитика. | Лесная/диспетчерская служба проверяет эталонную выборку, свежесть и покрытие. |
| ENV-A | Карта зон риска, время наблюдения, уверенность, статус проверки. | Отчёты, история и аналитика объектов по договору. | Природоохранный орган сопоставляет сигнал с наземной проверкой. |
| AGRI-B | Агрегированная картина якорному заказчику. | Детальная аналитика собственных полей, история и интеграция. | Орган АПК принимает агрегированный слой; хозяйство проверяет данные своего контура. |
| TRANS-B | Агрегированная картина якорному заказчику. | Данные собственных объектов, история и API. | Транспортный орган/оператор проверяет покрытие, задержку, экспорт и события. |

Целевая эксплуатационная архитектура предусматривает сервис-деск и API, журналирование доступа, открытые форматы CSV/GeoJSON, хранение истории с processing_version, отметки source_updated_at и stale при пробелах данных. Эти механизмы в расчётном движке не реализованы и рассматриваются как договорные и архитектурные требования к будущему сервису.

# 8. Риски, конкуренция и смена поставщика

| Риск | Причина | Последствие | Мера | Владелец | Остаточный риск | Ограничение меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробел или задержка данных | Облачность, пропуск витка, сбой у поставщика или канала передачи. | Поздний/устаревший сигнал. | Несколько источников, SLA по свежести, последний валидный слой, ручной сценарий. | Оператор | Часть территории в отдельные сутки остаётся без свежего наблюдения. | Источники могут одновременно зависеть от одной орбитальной группировки. |
| Ложный или пропущенный сигнал | Ограничения разрешения и спектральных признаков; редкие и нетипичные события слабо представлены в обучающей выборке. | Неверный приоритет выезда, осмотра или обработки. | Порог уверенности, проверка человеком, журнал качества, контроль версии модели. | Владелец сервиса | Доля ошибок сохраняется; решение по сигналу остаётся за человеком. | Редкие события и сезонность ограничивают настройку. |
| Зависимость от поставщика | Уникальные данные или формат у одного поставщика; второй квалифицированный источник не подтверждён. | Рост цены, остановка обновлений, сложная миграция. | Открытые форматы/API, права на историю, второй допустимый источник, контрольный пересчёт. | Заказчик | На время перехода качество и покрытие снижаются. | Переход требует времени и денег; покрытие резервного источника может отличаться. |
| Сервис не встроен в процесс региона | Нет регламента реакции и ответственного за действие по сигналу. | Сигналы есть, но решения не принимаются. | Пилот, интеграции, обучение, регламент реакции. | Принимающая сторона | Сервис используется частью служб; фактический эффект ниже расчётного. | Организационные полномочия технологией не исправляются. |
| Неправомерный доступ | Широкие права ролей, ошибки настройки, передача выгрузок за контур. | Раскрытие данных хозяйств, объектов или проверок. | Ролевой доступ, журналирование, аудит. | Оператор | Инциденты возможны и выявляются постфактум по журналу доступа. | Остаётся риск ошибки пользователя/администратора. |
| Спрос ниже модели | Коммерческие поступления AGRI и TRANS заданы моделью кейса и не подтверждены договорами или ценовыми тестами. | AGRI/TRANS теряют окупаемость; диагностический S2 при commercial cash = 0 показывает OPEX-gap 123 млн руб./год при K_cash = 0,607. S2 не является официальным STRESS и по умолчанию не фильтрует ranking. | 10-летний срок ГЧП, поэтапный запуск, тарифные тесты. | Частный партнёр | При нулевой коммерческой выручке якорных 190 млн руб./год хватает на K_cash 0,607, но 123 млн руб./год OPEX остаются непокрытыми. | При спросе ниже 40% плана возможен пересмотр платы. |
| Задержка бюджетных платежей | Сроки бюджетного цикла и закупочных процедур не совпадают с графиком эксплуатации. | Кассовый разрыв и риск срыва обновлений FIRE/ENV. | Авансирование/этапные платежи, ответственность за просрочку, резерв ликвидности. | Публичный заказчик / оператор | Кассовый разрыв сохраняется в пределах срока казначейского исполнения. | Точная договорная применимость требует юридической проверки. |
| KPI ошибочно приписывает эффект сервису | На конечный результат влияют погода, сезон и наземное реагирование. | Завышена общественная ценность и управленческий вывод. | Разделять выпуск сервиса, действие пользователя и конечный эффект; сопоставлять с наземными данными. | Аналитик / принимающая сторона | Часть эффекта остаётся неразделимой; KPI трактуются как индикаторы, а не доказательство. | Полностью отделить влияние погоды, сезона и наземного реагирования может быть невозможно. |

Основания этого раздела: Melamed и др. (2024) показывают, что расширение ГЧП повышает зависимость государства от частных поставщиков, а Zancan и др. (2026) разбирают условия, при которых закупочная стратегия сохраняет конкуренцию. Отсюда требования второго квалифицированного источника, открытых форматов, права заказчика на историю данных и контрольного пересчёта при смене поставщика.

Правило смены поставщика: процедура запускается при повторном нарушении критического SLA после периода исправления, повторном непрохождении качества, утрате права на используемые данные, необоснованном превышении договорного ценового предела или отказе предоставить данные и документацию в открытом формате. Действующий поставщик передаёт историю, настройки, API и журналы качества; новый проходит контрольный пересчёт на эталонном наборе и период параллельной эксплуатации. Точные пороги и сроки должны быть зафиксированы в договоре после пилота.

Рыночная конкуренция поддерживается раздельной закупкой совместимых компонентов и периодов услуги — исходных данных, обработки, интеграции и поддержки — при единых SLA, контрольном наборе, открытых форматах и праве заказчика на историю. Для критических групп предусматриваются минимум два квалифицированных источника либо документированный наземный резерв. Если фактический рынок не даёт двух сопоставимых поставщиков с нужными правами и покрытием, команда не заявляет формальную конкуренцию: ограничение фиксируется, а контроль цены, качества и переносимости усиливается.

# 9. Стресс-сценарий

Официальный STRESS меняет только предел c0: 1 300 → 1 180 млн руб. Исходная стоимость лотов не меняется. FINAL имеет c0 = 1 140 млн руб., поэтому состав и режимы сохраняются. Запас 40 млн руб. — около 3,4% стресс-лимита; удорожание самого портфеля примерно на 3,5% уже нарушает ограничение. OPEX выдерживает рост примерно до 15%, а при +20% превышает предел 360 млн руб./год. Снижение vpub на 20% и cash на 20% формальные ограничения FINAL не нарушает.

| Показатель | Требование STRESS | Факт | Запас | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c0 | ≤ 1 180 | 1 140 | 40 | PASS |
| OPEX | ≤ 360 | 313 | 47 | PASS |
| vpub | ≥ 1 000 | 1 289 | 289 | PASS |
| K_cash | ≥ 0,6 | 1,1837 | 0,5837 | PASS |
| t_rep | ≥ 0,63 | 0,73 | 0,10 | PASS |
| Территории / capabilities / public core | ≥ 3 / ≥ 2 / ≥ 2 | 4 / 2 / 2 | 1 / 0 / 0 | PASS |

Сохранение портфеля — управленческое решение, а не отсутствие реакции. Оно позволяет не повторять согласование пользователей, договоров и архитектуры. Стресс-запас резервируется под уточнение интеграционных затрат, приёмки и условий поставщиков. Если уточнённая смета выйдет за лимит, состав или режим пересматривается через расчётный инструмент; исходные стоимости вручную не уменьшаются.

Официальный STRESS не проверяет спрос и календарную ликвидность. Дополнительный командный сценарий S2 «commercial cash = 0» оставляет anchor cash 190 млн руб./год: K_cash = 0,607, то есть порог 0,6 выполняется, но появляется годовой OPEX-gap 123 млн руб. S2 является диагностикой чувствительности, не является официальным STRESS и по умолчанию не фильтрует score или ranking. В интерфейсе отдельный переключатель «S2 как фильтр» позволяет демонстрационно посмотреть, как изменился бы отбор, если бы этот сценарий стал правилом; это не условие организаторов и не часть официального STRESS.

# 10. Межрегиональное тиражирование

Команда разделяет повторно используемое ядро и региональную настройку. Повторно используются каталог сервисов и ролей, конвейер получения и проверки данных, модель событий, API и форматы выгрузки, механизмы доступа и журналирования, типовые SLA, договорные условия, процедура смены поставщика, методика KPI и база знаний оператора.

| Сервис | Местная адаптация |
| --- | --- |
| FIRE | Границы территорий, сезонные приоритеты, каналы диспетчеризации, перечень принимающих служб. |
| ENV | Контролируемые зоны, типы событий, правила назначения инспекции, состав публикуемых агрегатов. |
| AGRI | Границы полей, культуры и сезоны, права хозяйств, наземные данные и формат рекомендаций. |
| TRANS | Перечень объектов и маршрутов, интеграции операторов, уровни доступа и регламент реакции. |

Зафиксированная последовательность масштабирования: 2027, I полугодие — подтверждение заказчиков, финансирования и условий; 2027, II полугодие – 2028, I полугодие — пилоты FIRE и ENV для проверки общего операторского контура и приёмки; 2028, II полугодие — разбор пилотов, корректировка KPI, SLA и обновление типового ядра; 2029–2030 — подключение AGRI и TRANS и запуск ГЧП; 2031–2033 — тиражирование в новые регионы. Эти сроки являются проектным допущением команды и не следуют из исходных условий кейса.

# 11. План реализации и контроль результата

| Этап | Содержание | Результат | Ресурсы | Ответственный контур | Зависимость | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка 2027, I полугодие | Подтверждение заказчиков, источников c0, якорных платежей, состава базового/платного слоя, источников данных и договорных условий. | Подтверждённые проектные требования, схема финансирования и договорная модель. | Рабочая группа заказчика, экономист и юрист; расчётный инструмент и results/. Капитальных затрат этап не требует. | Заказчик, экономист, оператор | Подтверждение плательщиков и полномочий; готовность к закупке/пилоту. | По четырём лотам определены заказчик, пользователь, предмет оплаты, доступ, SLA и приёмка; гипотезы отделены от подтверждённых документов. |
| 2. Пилоты FIRE/ENV 2027, II полугодие – 2028, I полугодие | Запуск FIRE и ENV в ограниченном контуре; проверка свежести, покрытия, журналов, доступа и рабочего процесса пользователей. | Проверенный публичный операторский контур и перечень корректировок. | c0 бюджетного контура 630 млн руб. (FIRE 336 + ENV 294); OPEX публичного ядра 168 млн руб./год (89,25 + 78,75); команда оператора, каналы данных, наземная проверка. | Оператор, поставщики, региональная принимающая сторона | Доступ к данным, наземное подтверждение и согласованные SLA пилота. | Оба пилота приняты по контрольной выборке и KPI либо утверждён перечень доработок. |
| 3. Обновление ядра 2028, II полугодие | Разбор пилотов, корректировка KPI, SLA, API, договорного шаблона и контрольного набора. | Версия типового ядра для подключения прикладных сервисов. | Ресурс оператора и заказчика на доработку в рамках действующего OPEX 168 млн руб./год; отдельных капитальных затрат не требует. | Заказчик и оператор | Результаты пилотов и зафиксированный перечень изменений. | Изменения задокументированы, тесты проходят, типовая и локальная части разделены. |
| 4. AGRI/TRANS и ГЧП 2029–2030 | Подключение AGRI и TRANS; проверка агрегированного и платного доступа, коммерческих договоров и разделения данных; запуск ГЧП. | Рабочие прикладные слои и подтверждённая схема доступа/финансирования. | c0 частного контура 510 млн руб. (AGRI 260 + TRANS 250) по схеме ГЧП; OPEX прикладного слоя 145 млн руб./год (75 + 70); служба продаж и поддержки. | Оператор, частный партнёр, публичные якорные заказчики | Тарифные тесты, пользовательские пилоты и договорные условия ГЧП. | KPI приняты, якорные договоры действуют, спрос подтверждён пилотом, письмом или ценовым тестом. |
| 5. Тиражирование 2031–2033 | Подключение новых регионов через локальные настройки и последнюю версию типового ядра. | Повторяемый процесс масштабирования и актуальная база знаний. | OPEX портфеля 313 млн руб./год и типовое ядро. Затраты нового региона считаются тем же инструментом и в c0 портфеля не входят. | Межрегиональный заказчик / оператор | Стабильные KPI, типовые SLA и договорные шаблоны. | Новый регион запущен по шаблону, локальные изменения и качество зафиксированы. |

Календарная дорожная карта принята как проектное допущение команды. Она связывает техническую готовность, подтверждение плательщиков, пилоты публичного ядра, запуск прикладного слоя и дальнейшее тиражирование. В таблице выше по каждому этапу указаны срок, содержание, результат, ресурсы, ответственный контур, зависимости и критерий завершения; ресурсы приведены по выгрузке results/ и разделены на бюджетный и частный контуры финансирования.

Целевые числовые значения KPI не задаются без базовой линии: они фиксируются в SLA после пилота. Для каждого сервиса определены измеримые показатели и источники проверки; полный перечень хранится в материалах участника №2. KPI эксплуатации не входят в vpub, cash или K_cash.

# 12. Ограничения выводов и итог

Рекомендация ограничена качеством исходных условий кейса и допущений команды. Числовые параметры синтетические. Конкретные ведомства-плательщики не подтверждены письмами или договорами; коммерческий спрос не подтверждён пилотами или ценовыми тестами. Модель не учитывает дисконтирование, налоги, стоимость капитала и помесячные кассовые разрывы. Поэтому расчёты обосновывают сравнение портфелей в рамках кейса, но не заменяют инвестиционную модель реального проекта.

С учётом этих ограничений FINAL является защищаемым управленческим вариантом, но не математическим top-1 MCDA. Он занимает 3-е место среди 143 STRESS-допустимых комбинаций и находится на фронте Парето по vpub, c0 и K_cash. Команда сознательно принимает часть финансово-бюджетного преимущества режимов C ради более высокой общественной ценности и более широкого гибридного доступа в AGRI/TRANS. Портфель проходит BASE и STRESS, сохраняет два public core и покрывает OPEX модельным денежным потоком.

# Использованные основания и источники

Постановка задачи «Космос как инфраструктура», КосмоХакатон 2026, с. 2–8.

Критерии оценки «Космос как инфраструктура», КосмоХакатон 2026, с. 2–8.

Материалы организаторов в cases/case02: lots.csv, access_modes.csv, case_config.json, case_core.py, стартовый notebook.

Результаты команды: results/base.json, results/stress.json, results/alternatives.csv, results/scores.csv, results/sensitivity.csv, results/ranking_full.csv, results/sensitivity_full.csv, results/repairs_base.csv, results/repairs_stress.csv, results/portfolio_detail.csv, results/portfolio_metrics.json, results/team_decision_config.json; входные решения — config/portfolio.json, config/alternatives.json, config/weights.json, config/assumptions.json, config/team.json.

Материалы команды по модели и реализации: docs/note/02-selection.md, docs/note/03-finance.md, docs/note/06-stress.md, docs/D-confirmations.md, docs/team/participant-2/README.md, service_cards_full.csv, source_register.md, app/config/why_final.json, docs/live-demo.md, docs/clean-run.md.

Внешние источники. Ниже — литература, предложенная организаторами (пп. 1–11), и дополнительные научные работы команды (пп. 12–16). Официальные отраслевые ссылки (Рослесхоз/ИСДМ-Рослесхоз, ESA по EO, Sentinel-2 и InSAR, Росгидромет по «Арктике-М») и нормативные акты (44-ФЗ, 223-ФЗ, 224-ФЗ, 115-ФЗ, 89-ФЗ) перечислены с точными местами в docs/team/participant-2/source_register.md и docs/sources.md.

1. Заварухин В. П., Фролова Н. Д., Байбулатова Д. В. Государственно-частное партнерство как инструмент развития космического сектора США и Великобритании // Российское конкурентное право и экономика. 2021. № 4 (28). С. 76–87. DOI: 10.47361/2542-0259-2021-4-28-76-87.

2. Кравченко Д. Б. Предпосылки для создания устойчивого рынка данных дистанционного зондирования Земли на современном этапе развития космической отрасли России // Экономика космоса. 2024. № 9. С. 3–7. DOI: 10.48612/agat/space_economics/2024.03.09.01.

3. Маглинец Ю. А., Раевич К. В., Шатров Р. А., Брежнев Р. В., Михалев А. С., Матюнин В. М., Антипова Е. А. Автоматизация процесса обнаружения лесных пожаров по данным дистанционного зондирования Арктика-М // Международный научно-исследовательский журнал. 2024. № 10 (148). DOI: 10.60797/IRJ.2024.148.140.

4. Долматов С. Н., Колесников П. Г., Черников Д. Ю., Гарифулин В. Ф. Использование широкополосного радиодоступа и технологий дистанционного мониторинга для обнаружения и управления тушением лесных пожаров // Хвойные бореальной зоны. 2023. Т. XLI, № 1. С. 24–32. DOI: 10.53374/1993-0135-2023-1-24-32.

5. Нощенко Д. С., Пережогин А. С. О методе радарной интерферометрии для оценки деформации земной поверхности // Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. 2010. № 1 (1). С. 54–61. DOI: 10.18454/2079-6641-2010-1-1-54-61.

6. Virapongse A., Pearlman F., Pearlman J., Murambadoro M. D., Kuwayama Y., Glasscoe M. T. et al. Ten rules to increase the societal value of earth observations // Earth Science Informatics. 2020. Vol. 13, no. 2. P. 233–247. DOI: 10.1007/s12145-020-00453-w.

7. Sishodia R. P., Ray R. L., Singh S. K. Applications of Remote Sensing in Precision Agriculture: A Review // Remote Sensing. 2020. Vol. 12, no. 19. Art. 3136. DOI: 10.3390/rs12193136.

8. Munawar H. S., Hammad A. W. A., Waller S. T. Remote Sensing Methods for Flood Prediction: A Review // Sensors. 2022. Vol. 22, no. 3. Art. 960. DOI: 10.3390/s22030960.

9. Kyriou A., Mpelogianni V., Nikolakopoulos K., Groumpos P. P. Review of Remote Sensing Approaches and Soft Computing for Infrastructure Monitoring // Geomatics. 2023. Vol. 3, no. 3. P. 367–394. DOI: 10.3390/geomatics3030021.

10. Wang B., Li S., Mu J., Hao X., Zhu W., Hu J. Research Advancements in Key Technologies for Space-Based Situational Awareness // Space: Science & Technology. 2022. Vol. 2022. Art. 9802793. DOI: 10.34133/2022/9802793.

11. Kawai M., Hanaoka S. A Decision-Making Framework for Public–Private Partnership Model Selection in the Space Sector: Policy and Market Dynamics Across Countries // Administrative Sciences. 2025. Vol. 15, no. 9. Art. 367. DOI: 10.3390/admsci15090367.

12. Zancan V., Pozzi A., Rota A., Deutsch S., Trucco P. Navigating procurement strategies adoption in the New Space transition: Drivers and conditions // Space Policy. 2026. Vol. 76. Art. 101735. DOI: 10.1016/j.spacepol.2025.101735.

13. Takata S., Hidaka K. New public-private partnership based on the interactive collaboration in the space sector // Acta Astronautica. 2025. Vol. 231. P. 25–36. DOI: 10.1016/j.actaastro.2025.02.009.

14. Payson D. Public goods and the evaluation of complex outcomes in space economy // Space Policy. 2026. Art. 101762. DOI: 10.1016/j.spacepol.2026.101762.

15. Melamed A., Rao A., de Rohan Willner O., Kreps S. Going to outer space with new space: The rise and consequences of evolving public-private partnerships // Space Policy. 2024. Vol. 68. Art. 101626. DOI: 10.1016/j.spacepol.2024.101626.

16. OECD. The Space Economy at a Glance 2026. Paris: OECD Publishing, 2026. DOI: 10.1787/cbf9b240-en.